|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Приложение № 4  к Соглашению  от «27» октября 2021 г.  № 670 | |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ОТЧЕТ  о достижении показателей результатов  использования Субсидии  по состоянию на «01» января 2022 г. | |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района |  |
|  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования | муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Комитет Ленинградской области по обращению с отходами |  |
|  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение |  |
|  |  |  |
| Периодичность: | Го  Годовой отчет |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии | | Причина отклонения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Субсидия на мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество созданных мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 2 | 2 | - |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Глава администрации Атаманова В.А. |