

Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.04.2022г. № 44

**О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение в апреле-мае 2022 года**

В целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Свирицкого сельского поселения, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и посадке зелёных насаждений по месту жительства и работы администрация МО Свирицкое сельское поселение **постановляет:**

1. Провести в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение в апреле-мае 2022 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов.

2. Для координации действий и оперативного руководства проведением месячника создать штаб по благоустройству населённых пунктов Свирицкого сельского поселения согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Свирицкого сельского поселения в апреле - мае 2022 года согласно приложению 2.

4. Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения Чалковой М.В. донести задания по санитарной уборке и благоустройству территорий до руководителей организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории МО Свирицкое сельское поселение, подготовить и провести на территории МО Свирицкое сельское поселение в апреле-мае текущего года субботники с привлечением общественности.

5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области [sviricaad@mail.ru](mailto:sviricaad@mail.ru)

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Атаманова В.А.

Приложение 1

к постановлению главы администрации

Свирицкое сельское поселение

от 01.04.2022 года № 44

**С О С Т А В**

**штаба по благоустройству населённых пунктов**

**Свирицкого сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | **Председатель штаба:**  Атаманова  Вера Алексеевна | Глава администрации |
| 2 | **Заместитель председателя штаба:**  Куликов  Андрей Владимирович | Глава МО Свирицкое сельское поселение |

Члены штаба:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Акулин  Игорь Евгеньевич | Мастер котельной пос. Свирица |
| 2 | Лиходеева  Елена Алексеевна | Директор МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» |
| 3 | Дураничева  Светлана Викторовна | Специалист администрации по социальным вопросам и культуре администрации МО Свирицкое сельское поселение |
| 4 | Дорошенко  Любовь Вадимовна | Депутат Совета депутатов |
| 5 | Лазутина  Ирина Александровна | Специалист администрации по управлению муниципальным имуществом контролю и вопросам дорожной деятельности |
| 6 | Никулина  Нина Сергеевна | Директор МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» |
| 7 | Чалкова  Мария Владимировна | Специалист ЖКХ администрации МО Свирицкое сельское поселение |

Приложение 2

к постановлению главы администрации

Свирицкое сельское поселение

от 01.04.2022г. № 44

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Свирицкого сельского поселения в апреле - мае 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение | Исполнитель |
| 1. | Провести субботники по уборке придомовых территорий населенных пунктов п.Свирица, д. Сторожно, д. Загубье | с 03.04. 2022г. по 06.05.2022 г. | Глава Администрации  Атаманова В.А. | Население, п.Свирица  д.Загубье.  д. Сторожно |
| 2. | Провести уборку прилегающих территорий организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории поселения | до 01.05.2022 г. | Руководители организаций, образовательных учреждений, | Работники организаций, учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ»  Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» |
| 3. | Провести работу по санитарной уборке территорий кладбищ д.Загубье и д.Сторожно | до 06.05.2022 г. | Глава Администрации  Атаманова В.А | Сотрудники администрации,  Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» |
| 4. | Провести работу по санитарной уборке территорий братского и одиночных захоронений в д.Загубье и д.Сторожно | до 06.05.2022 г | Глава Администрации  Атаманова В.А. | Сотрудники администрации,  Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ» |
| 5. | Провести работу по санитарной уборке памятных знаков в п.Свирица | до 01.05.2022 г. | Глава Администрации  Атаманова В.А. | Сотрудники администрации,  Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ» |
| 6. | Провести работы по ремонту (покраске) оборудования детских игровых площадок. | до 01.05.2022 г. | Глава Администрации  Атаманова В.А | Сотрудники администрации,  Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом культуры» |
| 7. | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских населенных пунктов | Весь период | Глава Администрации  Атаманова В.А | Население, старосты деревень, Сотрудники администрации, |
| 8. | Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам санитарного содержания и благоустройства населенных пунктов | с 03.04.2022г. по 06.05.2022 г. | Глава Администрации  Атаманова В.А | Сотрудники администрации. |
| 9. | Организовать и провести работу по благоустройству и озеленению территорий Свирицкого сельского поселения. | до 06.05.2022 г. | Глава Администрации  Атаманова В.А | Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом культуры»  Сотрудники администрации,  учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ» |