Администрация

Свирицкого сельского поселения

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 12 февраля 2025 года                                                                                                                № 16

О внесении изменений

в Постановление от 01.11.2024 г. №133

Об утверждении муниципальной

Программы Свирицкого сельского поселения

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог

в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального

района Ленинградской области»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава МО Свирицкое сельское поселение, администрация постановляет:

- Внести следующие изменения в Постановление от 01.11.2024 года № 133 Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области»

  - Паспорт муниципальной программы Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области изложить в новой редакции, согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                           В.А. Атаманова

Исп. Лазутина И.А.Тел./Факс: 8(81363)44-225

(приложение)

Утверждена

постановлением администрации

Свирицкого сельского поселения

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 12.02.2025 г. №16

Муниципальная программа

Свирицкого сельского поселения

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области

2024 год

Паспорт

муниципальной программы Свирицкого сельского поселения

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование программы | Муниципальная программа Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области" |
| --- | --- |
| Компплексы процессных мероприятий |  |
| Комплекс процессных мероприятий " Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Отраслевые проекты |  |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |
|  | На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  | На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Цели программы | - Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности движения; - Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Свирицкое сельское поселение; - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; - повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение качественных характеристик автомобильных дорог |
| Задачи программы | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - развитие сети автомобильных дорог Свирицкое сельское поселение; – доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов до нормативных требований; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (тыс.кв. м); - содержание 100% протяженности муниципальных автомобильных дорог в нормативном состоянии; -прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения с наружным освещением (км) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители программы | Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Участники программы | -Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области; - Муниципальные казенные предприятия; -Подрядные организации. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы - 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2025 - 2027 годы составит в ценах соответствующих лет Всего-15101,8 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2025 год – 9574,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета Свирицкого сельского поселения – 2904,7 тыс. рублей) 2026 год – 1805,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета Свирицкого сельского поселения – 1805,6 тыс. рублей) 2027 год – 3721,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета Свирицкого сельского поселения – 2847,1 тыс. рублей) |
| Комплексы процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий " Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" Мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2025г-1995,1 тыс.рублей- средства местного бюджета; 2026г.-233,9 тыс. рублей- средства местного бюджета; 2027г.- 2847,1 тыс. рублей- средства местного бюджета |
| Отраслевые проекты | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |
|  | на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: 2025г.-0,0 2026г.-0,0 2027г.-982,4 тыс. рублей |
|  | на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер: 2025г.-7579,7 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета-909,6 тыс. рублей, областные-6670,1 тыс. рублей; 2026г.-1571,7 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета-1571,7 тыс. рублей, областные-0,0; 2027г. -0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2027 года: Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение технического и эксплуатационного состояния. |

Содержание

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации мунципальной программы.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с мероприятиями.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

5. Участники программы.

6. Обоснование выделения подпрограмм в составе  муниципальной программы.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Приложение 1.

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

В последние несколько лет на территории Свирицкого сельского поселения (далее – поселение) проводятся работы по приведению дорог местного значения в границах населенных пунктов в нормативное состояние, но постоянные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобиле поток до и в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. Поэтому проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети на территории поселения, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Муниципальная программа Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее - программа) предусматривает обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение её технического и эксплуатационного состояния, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Свирицкого сельского поселения.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем дорожно-мостового хозяйства Свирицкого сельского поселения, путем обеспечения населения обустройством, ремонтом, содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета Свирицкого сельского поселения.

# 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения Свирицкого сельского поселения.

Задачи муниципальной программы предусматривают:

- сохранение существующей дорожной сети Свирицкого сельского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети, в том числе за счет устранения мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствование управления дорожным хозяйством Свирицкого сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (тыс.кв.м);

- прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения с наружным освещением (км);

- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности (%);

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Сроки реализации муниципальной программы - 2025-2027 годы.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2027 года позволит достичь следующие конечные результаты:

- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту;

- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;

прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, имеющих уличное освещение;

# 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации, а также сведения об их взаимосвязи с комплексами процессных мероприятий

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2.

Муниципальная программа состоит из комплекса процессных мероприятий:

- «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Свирицкого сельского поселения»;

К показателям (индикаторам) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Свирицкого сельского поселения» относятся следующие:

- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (тыс.кв. м);

- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;

-прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения имеющих уличное освещение (км);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности (%);

К показателям (индикаторам) программы " Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Свирицкого сельского поселения «относятся следующие:

- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (тыс.кв. м);

- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;

- прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения имеющих уличное освещение (км);

# 4. Характеристика основных комплексов процессных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень программных мероприятий муниципальной программы сформирован с учетом предложений структурных подразделений администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденной  Концепцией социально-экономического развития Свирицкого сельского поселения на период до 2027 года, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативов экономической эффективности объектов, строительство которых осуществляется за счет государственных капитальных вложений.

Комплексы процессных мероприятий

-.Комплекс процессных мероприятий "Содержание,  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Отраслевые проекты:

Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"- На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный  социально-значимый характер

Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы повышения эффективности дорожной деятельности и улучшения качества работ по содержанию и ремонту дорожной сети.

Приоритетная задача реализации Комплексов процессных мероприятий - сохранение существующей сети автомобильных дорог муниципального значения.

Для решения этой задачи предусматривается:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в объемах, необходимых для замедления деградации технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Выбор автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых осуществляются мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, осуществляется ежегодно на основе данных, полученных в результате оценки технического состояния автомобильных дорог (Согласно п.4 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. №150, оценка технического состояния автомобильных дорог должна проводиться не реже одного раза в год). Комплексная оценка технического состояния дорожной сети осуществляется на основе правил диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (ОДН 218.0.006-2002, принятые и введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 г. № ИС-840-р).

Для финансирования Комплексов процессных мероприятий за период 2025 – 2027 годы потребуется 15101,8 тыс. рублей в ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассигнований.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса процессных мероприятий связаны с обеспечением нормативного уровня содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, проведением капитального ремонта и ремонта участков дорожной сети, устройства уличного освещения участков дорожной сети.

# 5. Участники программы:

В реализации муниципальной программы будут принимать участие:

-Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области;

- Муниципальные казенные предприятия;

-  Подрядные организации.

2025 год:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, типа структурного элемента программы | Сроки реализации мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Специалист, ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ленинградской области | местный бюджет | иные источники |  |
|  | Муниципальная программа Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области" | 2025 год | 9574,8 | 6670,1 | 2904,7 |  | Специалист по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности администрации Свирицкоо сельского поселения |
| ИТОГО |  |  | 9574,8 | 6670,1 | 2904,7 |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий " Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2025 год | 1995,1 | 0,00 | 1995,1 | 0,0 | Специалист по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности администрации Свирицкоо сельского поселения |
| 2. | Отраслевой проект: |  | 7579,7 | 6670,1 | 909,6 | 0,0 |  |
| 2.1 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования пользования» На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7579,7 | 6670,1 | 909,6 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 7579,7 | 6670,1 | 909,6 | 0,00 |  |

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

2026 год:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, типа структурного элемента программы | Сроки реализации мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Специалист, ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ленинградской области | местный бюджет | иные источники |  |
|  | Муниципальная программа Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области" | 2026 год | 1805,6 | 0 | 1805,6 |  | Специалист по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности администрации Свирицкоо сельского поселения |
| ИТОГО |  |  | 1805,6 | 0 | 1805,6 |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий " Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2026 год | 233,9 | 0,00 | 233,9 | 0,0 | Специалист по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности администрации Свирицкоо сельского поселения |
| 2. | Отраслевой проект: |  | 1571,7 | 0,0 | 1571,7 |  |  |
| 2.1 | "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» "На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» |  | 1571,7 | 0,00 | 1571,7 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1805,6 | 0 | 1805,6 | 0,00 |  |

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

2027 год:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, типа структурного элемента программы | Сроки реализации мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Специалист, ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ленинградской области | местный бюджет | иные источники |  |
|  | Муниципальная программа Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог в Свирицком сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области" | 2027 год | 3721,4 | 874,3 | 2847,1 |  | Специалист по управлению муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельности администрации Свирицкого сельского поселения |
| ИТОГО |  |  | 3721,4 | 874,3 | 2847,1 |  |  |

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке