ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» апреля 2025 г.

| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области "Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области " |  |
| Периодичность: | Ежеквартально |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Устройство уличного освещения в пос.Свирица» | количество реализованных проектов | шт. | 1 | 0 | В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений для заключения контракта (договора) |
| 2 | «Изготовление и поставка адресных табличек для установки на многоквартирных домах и информационной карты пос.Свирица» | количество реализованных проектов | шт. | 1 | 0 | В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений для заключения контракта (договора) |

Глава администрации                                            _____________________                           В.А. Атаманова

Свирицкого сельского поселения                               (подпись)

Волховского муниципального района

Ленинградской области

М.п.