Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |  |  |
| 1. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" |
| Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2016г» | Реализованы мероприятия по ремонту участка теплотрассы в п. Свирица | Целевые показатели достигнуты | 1006,29 | 967,79 | Средний уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Водоснабжение и водоотведение в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2016год» | В связи с передачей муниципального имущества в КУГИ Ленинградской области мероприятия не проводились | Целевые показатели не достигнуты | 110,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности | Досрочное прекращение программы |
| Подпрограмма 3. «Газификация на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2016г» | Реализованы мероприятия по разработке графических материалов к схеме газоснабжения | Целевые показатели достигнуты | 100,0 | 98,83 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" |
| Подпрограмма 1. "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Свирицкое сельское поселение на 2016г»" | Проведен ремонт дорог в д. Свирица по ул. Заводский остров и ремонт дороги в дер. Загубье по ул. Дачная от дома 23 до д 35 | Целевые показатели достигнуты частично, в д. Загубье дорога в 2016г не принята, требует доработок | 2056,69 | 1501,22 | Средний уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Свирицкое сельское поселение на 2016г» | Заключен контракт 19.11.2016г на строительство мостового перехода в деревне Загубье | Целевые показатели не достигнуты, в связи с тем, что в зимний период строительству не предусмотрено, начнется весной 2017г | 27000,00 | 0,0 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3. Муниципальная программа "Развитие культуры в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение развития культуры в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2016г" | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | Целевые показатели достигнуты | 1693,5 | 1693,5 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4. Муниципальная программа "Безопасность МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016г" |
| Подпрограмма 1. " Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | Приобретение п/материалов для переходов через р.Паша и Новоладожский канал в период весеннего паводка, приобретение ГСМ для мотопомп в летний период в целях пожарной безопасности | Целевые показатели достигнуты | 68,0 | 60,0 | Запланированный уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5. Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016год" |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение условий реализации программы «Благоустройство территории МО Свирицкое сельское поселение» | Оснащение, техническое содержание уличного освещения на территории поселения, организация работ благоустройства территории | Целевые показатели не достигнуты | 1582,44 | 1475,34 | Средний уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016г" |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий по проведению ремонта общего имущества МКД на территории МО Свирицкое сельское поселение |  | Целевые показатели не достигнуты | 7,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности |  |
| 8. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016г" |
| Подпрограмма 1. "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в 2016г» | Доля направленных на аттестацию муници-пальных служащих, подлежащих аттестации и доля рассмотренных и урегулированных ситуаций, связанных с возможным возникновением конфликта интересов составила 100%, 1 муниципальных служащих, прошел курсы повышения квалификации. | Целевые показатели достигнуты | 7,0 | 7,0 | Высокий уровень эффективности | целесообразна к финансированию |
| 9. Муниципальная программа "Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016г |
| Подпрограмма 1. « Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения на 2016год» | Ремонт части дороги по ул. Дачная от д 1 до 23 в д. Загубье | Целевые показатели достигнуты | 286,02 | 286,02 | Средний уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 10. Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории п. Свирица – административного центра МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района ленинградской области на 2016 г" |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство и создание комфортных условий жизнедеятельности в административном центре п. Свирица на 2016г | Реконструкция систем наружного освещения по ул. Птичий о-в; благоустройство императорских маяков по Новоладожскому каналу, обрезка усохших деревьев, изготовление стендов, баннера, новогодних уличных украшений | Целевые показатели достигнуты | 1227,21 | 1226,52 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |