Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20 февраля  2017  года                                                                           № 17

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых  мероприятий  на

территории Свирицкого сельского поселения в 2017 году.

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2017 году

постановляю:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в Свирицком сельском поселении в 2017 году согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

3.  Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по социальным вопросам и культуре Сундиковой А.А. организовать обследование всех гидротехнических сооружений независимо от форм собственности и указать владельцам на их персональную ответственность за безопасность объекта во время длительных оттепелей и в паводковый период.

4. Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Беловой В.С. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области svirica-adm.ru

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                       В.И.Лиходеев

Исп. Белова В.С.

8 (813 63) 44-222

Приложение

к постановлению главы администрации

Свирицкого сельского поселения

№ 17  от  20.02.2017 г.

План

проведения  противопаводковых мероприятий в Свирицком сельском поселении в 2017 году.

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные за выполнение | Кто контролирует | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства. | До 21.02.2017 г. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 2. | Провести обследование мостов и других объектов повышенной опасности, произвести очистку водоотводных каналов. | До 22.02.2017 г. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 3. | Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. | До 21.02.2017 г. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 4. | Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ. | До 21.02.2017 г. | Белова В.С. Руководители от которых выделяются силы и средства | Лиходеев В.И. |  |
| 5. | Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления. | До 22.02.2017 г. | Белова В.С. Руководители от которых выделяются средства | Лиходеев В.И. |  |
| 6. | Отработать порядок взаимодействия с соседними сельскими поселениями на период паводка. | До 22.02.2017 г. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 7. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 8. | Создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий при комиссии по ЧС и ПБ администрации Свирицкого сельского поселения | До 22.02.2017 г. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 9. | Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения. | До 22.02.2017 г. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 10. | Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенных пунктов. | До 22.02.2017 г. | Белова В.С. Кондаков С.Б. | Лиходеев В.И. |  |
| 11. | Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за уровнем воды и ледовой обстановкой на реках, прудах. | Весь период. | Белова В.С. Бойцова Т.В. | Лиходеев В.И. |  |
| 12. | Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 13. | Организовать заблаговременное отселение людей, вывод скота, вывоз фуража и других материальных ценностей из зон предполагаемого подтопления. | До начала паводка. | Белова В.С. Руководители предприятий, организаций, учреждений. | Лиходеев В.И. |  |
| 14. | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. | До начала и во время паводка. | Белова В.С. Кондаков С.Б. | Лиходеев В.И. |  |
| 15. | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах распоряжений КЧС и ПБ Волховского района и Свирицкого сельского поселения. | Постоянно. | Белова В.С. | Лиходеев В.И. |  |
| 16. | Организовать круглосуточное дежурство в администрации Свирицкого сельского поселения, а также на предприятиях и в организациях находящихся в зонах предполагаемого подтопления. | С начала паводка. | Сундикова А.А. | Лиходеев В.И. |  |